关于我市综合管廊的参阅材料

目前深圳管廊建设规模、投运里程位居全国前列，形成可复制推广的“深圳模式”，同时存在部分建设短板，依托国家基建政策红利，未来发展潜力充足。

# 一、基本情况

## （一）规划建设情况

建设方面，全市已立项的管廊项目共69个，总长约258.5公里。全市干线管廊合计204.6公里，支线及小型管廊合计53.9公里。已投运里程约90公里，综合管廊建设规模、投运里程位居全国前列（北京建设规模260公里，投运49公里；广州建设规模240公里，投运规模193公里；上海建设规模83公里，投运规模70公里）。

规划方面，2025年11月印发《深圳市地下综合管廊专项规划（2025-2035年）》。规划修编强调因地制宜科学有序推进综合管廊建设，逐步形成保障城市高质量发展需求的综合管廊与缆线管沟、直埋管线相结合的城市市政管网建设体系。至2035年，全市规划干线综合管廊总规模222公里。其中，2025至2030年，新增10.5公里（含深汕特别合作区1.6公里）。2031至2035年，新增16.2公里（含深汕特别合作区1.3公里）。支线和小型综合管廊规模由区级管廊专项规划按需确定。

资金方面，以市区政府全额投资为主，市级项目计划总投资374.4亿元、区级项目129.5亿元，累计6个项目获批超长期特别国债资金23亿元，资金获批规模位居全国前列。（全国仅北京、深圳等少数城市获得该资金用于综合管廊建设。）

## （二）国内城市对比

国内城市主要以政府统筹规划为核心，依托国企平台专业化运营，但不同城市在投融资渠道、强制入廊力度、收费落地实效等方面存在一些差异。

| 城市/地区 | 规划情况 | 建设情况 | 运维管理 | 投融资情况 | 入廊机制 | 优势与短板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 聚焦城市副中心、大兴机场等核心重大片区，采，重点区域优先全覆盖 | 累计建成管廊230公里 | 实行市、区分级运维管理 | 政府全额投资、财政全额兜底，已启动收费标准测算，但未出台正式收费政策，无市场化运维收益，资金可持续性弱 | 政策刚性极强，规划、建设、掘路多部门联动审批管控，已建管廊区域禁止新建直埋管线，既有管线有序迁廊 | 优势：强制入廊落地最优；短板：无市场化收费机制、完全依赖财政输血 |
| 上海 | 聚焦新城，依托世博园等重大项目连片布局，适配城市更新需求 | 建设管廊84公里，累计投运70公里。 | 整体为纯公益化运维模式 | 无市场化收费机制，建设、运维费用全部由市、区两级财政全额补贴兜底，无市场化收益来源 | 无强制入廊立法与刚性审批约束，以行政引导为主，老旧管廊空置、管线分布不均问题突出 | 优势：运维标准体系完善、技术规程成熟、标杆项目示范作用强；短板：完全依赖财政 |
| 广州 | 因地制宜布局干支缆线体系，形成一环多射的全域管廊格局 | 累计投运175公里 | 新建PPP项目专业化运维，运维模式多元适配，市场化运维基础良好 | PPP社会资本+财政资金双渠道，2023年正式出台官方收费参考标准、新建PPP项目暂未收缴费用 | 实行市场化协商入廊机制，无强制立法约束，新建大型项目入廊收费落地滞后 | 优势：投融资模式灵活、网络骨架完善、市场化改革意愿强； 短板：收费落地节奏慢、新建项目利用率不足、市场化运营未成体系 |
| 厦门 | 结合“新城开发+旧城改造”全域统筹布局，构建“干支成网、缆线全覆盖”的一体化管廊网络 | 在建规模超100公里 | 成立专属全资国企统一全域运维，政府初期运维财政兜底补贴，年均补贴约3000万元 | 以政府全额投资为主，仅翔安机场片区等少量项目采用PPP模式，多元资金保障，统筹财政资金、地方专项债、国家级基建基金、超长期国债，资金来源稳定，市场化投融资能力较强 | 特区立法强制入廊，已建管廊区域停批所有直埋管线许可，规划、施工、掘路全环节刚性管控 | 优势：立法保障完善、强制入廊落地彻底、运维体系成熟、绩效评价连续全国第一，形成可复制“厦门模式”； 短板：初期运维高度依赖财政补贴 |
| 杭州 | 试点先行、全域推开，按需精准布局干支管廊。 | 政府主导投资建设，累计建成119.9公里、投运79.9公里 | 逐步实现全域运维标准化、一体化管理 | 全国首创“一廊一价、分级分担”机制，建设运维成本财政承担70%、管线单位仅承担30% | 以成本减负激励入廊，无强制执法手段，通过财政补贴降低企业成本，大幅提升管线单位主动入廊积极性 | 优势：成本分担机制科学、企业入廊阻力最小、落地性极强； 短板：依赖财政补贴兜底、市场化自给能力不足 |
| 苏州 | 结合市政道路同步规划布局，适度超前配套片区市政管线 | 累计建成68.9公里、投运46.3公里 | 政企合资公司一体化运维，政府出台专项补贴办法，运营初期财政兜底运维缺口 | 创新共建模式，73%为政企PPP合作、27%为社会资本独资，管线单位深度参与前期规划、设计与建设全过程全国首创管线单位入股模式（城投45%+水务20%+燃气20%+供电15%），从源头分担建设资金，有明确收费标准但未落地入廊费收缴 | 无强制入廊管控，受产权界定模糊、企业成本增加影响，整体入廊率仅40%左右 | 优势：政企利益绑定、从根源化解入廊对抗矛盾、缓解财政压力；短板：产权不清、入廊率低、收费机制落地难、运维收益不足 |
| 珠海横琴 | 全域连片整体规划 | 整体一次性大规模建设，总长33.4公里 | 依托专业化国企统一运维，政府每年补贴运维费用约1500万元 | 以政府全额投资、专项补贴为主，依托特区政策保障资金稳定，无市场化融资及收费收益 | 特区立法明确强制入廊，规划建廊区域禁止新建直埋管线，管线必须统一入廊、有偿使用 | 优势：成片规划建设、配套业态丰富、考核运维体系规范、立法刚性强； 短板：完全依赖财政补贴、无市场化造血能力 |
| 中国台湾 | 结合道路、轨交、旧城改造、铁路地下化同步落地 | 累计建成超400公里 | 成立专属共同管道管理署，统筹全域规划、建设、运维、执法，管理制度细化、考核监管闭环、运维规范化程度高 | 设立专属管廊建设专项基金，专款专用，政府承担1/3、管线单位承担2/3建设及运维成本 | 立法刚性强制入廊，按管线占用空间、直埋成本双向核算分摊费用 | 优势：费用分摊法治化、权责划分清晰、资金可持续性强、运维体系完善； 短板：市场化增值运营不足，以基础保障功能为主 |
| 中国香港 | 差异化规划，仅在北部都会区等新建片区布局，核心城区因空间受限保留传统直埋模式。 | 由发展局统筹，聚焦新区、严控建设标准与工程质量 | 市场化专业化运维，按量计费，依托成熟市政运维体系，运维效率高、成本可控 | 管线单位按空间占比缴费，可覆盖60%-70%运维成本，资金结构多元 | 市场化契约式入廊，以空间占用比例核算费用 | 优势：融资渠道多元、运维精细、适配新区低碳开发； 短板：仅新区建设、老城改造空白 |

# 二、典型案例及发展优势

## （一）典型案例

综合管廊建设运营“深圳模式”相关经验，被中央电视总台财经节目中心纪录片《大国建造》第四季《城市脉动》（管廊专篇）拍摄报道。

深圳市综合管廊“提升建设实效，推进集约节约”、“搭建平台公司，推进机制改革”等经验，入选省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会《广东省城市地下综合管廊建设可复制可推广经验做法清单》向全省推广。

广东建设报以《城市地下管廊建设：看深圳“特区经验”》为题，专题报道深圳综合管廊建设运营经验。

我市“市级指挥部-市住建局-区主管部门”三级协调机制及深化价费机制、为管线入廊与日常维护费提供“标准”等“软建设”举措受到住建部认可，列入城市地下管网管廊“两重”建设可复制政策机制清单（第一批）。

## （二）发展优势

深圳陆地面积仅1997平方公里，承载超2000万实际管理人口，地面空间资源紧张，传统直埋管线易产生“马路拉链”、架空线缆杂乱等问题。同时城市高端产业、高密度片区对电力、通信、供冷、燃气等各类管线需求较大，综合管廊可一次性预留远期管位，解决管线扩容难题，实现地下空间集约复合利用。

我市已颁布“1部管理办法（深圳市地下综合管廊管理办法）+1个工程规划（深圳市地下综合管廊专项规划（2025-2035年））+1个价格指引（深圳市地下综合管廊有偿使用收费参考标准）”，为管廊的规划、投融资、建设、运维等提供体制机制保障。

初步建立了多部门统筹协调机制，住建、规自、发改、财政、电力、水务、通信多部门联动，统一协调管线单位入廊、征地拆迁等，解决协调难的行业通病。

# 三、短板问题

一是管廊建设推进困难。许多管廊位于城市建成区，建设过程易受交通疏解、管线改迁、工程协调、树木迁移、房屋拆迁等因素影响，实施难度大、周期长。二是是资金保障压力较大。前期“大而全”“应入尽入”思路导致管廊项目断面较大、投资造价偏高，且目前采用政府全额投资模式，往往出现建设进度和下达资金不匹配情况。三是部分已建成管廊使用效益不高。由于需缴纳入廊费用及无迫切入廊需求等因素，管线单位入廊积极性不高，未实现管线应入尽入，相关部门也缺乏实质强制手段。

# 四、发展机遇

2025年4月28日召开的中共中央政治局会议指出，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。

国家层面持续加大城市地下管网基础设施建设力度，将地下管网纳入新型基础设施“六张网”重点建设领域，明确为扩投资、稳增长、强韧性的重要抓手。

“十五五”期间全国预计投入5万亿推进城市地下管网建设改造，为深圳管廊续建、改造、提质升级提供了良好的政策环境和资金机遇，助力城市基础设施安全韧性全面提升。

# 五、下一步举措

一是抓统筹推进，全力攻坚项目建设。加快推进以市重大项目为核心的在建项目，明确建设计划，积极协调项目推进存在问题。积极储备项目申请两重超长期特别国债等中央资金，研究综合利用财政资金、超长期特别国债、产权单位发行REITs、新型政策性金融工具等多种方式筹集资金，推动由政府全额投资的单一渠道逐步过渡至多样化投融资渠道。探索建立多元化投融资模式。二是抓效能提升，多措并举管线入廊。推动已建成管廊尽快投运，发挥效益。三是抓运维安全，提升智慧监管水平。强化安全监管，常态化开展投运管廊安全运维检查，守牢安全底线。